PFLICHTENHEFT

Fußballclubverwaltung

Projektzeitraum: 5 Wochen

| Projektname | Fußballclubverwaltung |
| --- | --- |
| Technologie | Java, ORMLite, H2/SQLite |
| Projektzeitraum | 5 Wochen (Woche 1 – 5) |
| Version | 1.0 – Mai 2026 |

# 1. Projektziel

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Java-basierten Verwaltungssoftware für einen Fußballclub. Die Anwendung soll Spieler, Mannschaften, Trainer, Spiele und Vereinsmitglieder verwalten sowie grundlegende Auswertungen wie Ligatabellen und Spielerstatistiken bereitstellen. Die Datenhaltung erfolgt über ORMLite mit einer eingebetteten Datenbank (H2 oder SQLite).

# 2. Projektumfang & Abgrenzung

## 2.1 Im Scope

- CRUD-Operationen für alle Kernentitäten (Spieler, Mannschaft, Trainer, Spiel, Mitglied)

- Persistente Datenhaltung via ORMLite

- Berechnung von Ligatabelle und einfachen Statistiken

- Benutzerführung über Konsolenmenü (Minimum) oder einfaches GUI

- Grundlegende Eingabevalidierung

- JUnit-Tests für Kernfunktionen

## 2.2 Nicht im Scope

- Online-/Netzwerkbetrieb oder Weboberfläche

- Echtzeitdaten (Live-Ticker, API-Anbindung)

- Mobile App

- Komplexe Finanzbuchhaltung

# 3. Muss-Aufgaben (Pflichtfunktionen)

Die folgenden Funktionen MÜSSEN bis zum Ende des Projektzeitraums vollständig implementiert und getestet sein. Sie bilden den Mindestumfang der abzugebenden Anwendung.

| Nr. | Funktion | Beschreibung | Woche |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Spielerverwaltung | Spieler anlegen, bearbeiten und löschen (Name, Geburtsdatum, Position, Trikotnummer) | 1 |
| M02 | Mannschaftsverwaltung | Mannschaften anlegen und Spieler zuordnen (1:n Beziehung) | 1 |
| M03 | Datenbankanbindung | Persistente Datenspeicherung aller Entitäten via ORMLite und H2/SQLite | 1 |
| M04 | Trainerverwaltung | Trainer anlegen und einer Mannschaft zuweisen | 2 |
| M05 | Spielplanverwaltung | Spiele anlegen mit Datum, Uhrzeit, Heim- und Gastmannschaft | 2 |
| M06 | Ergebniserfassung | Spielergebnisse (Tore) eintragen und speichern | 2 |
| M07 | Mitgliederverwaltung | Vereinsmitglieder mit Beitragsstatus verwalten | 3 |
| M08 | Tabelle / Rangliste | Automatische Berechnung der Ligatabelle aus Spielergebnissen (Punkte, Tore, Tordifferenz) | 3 |
| M09 | Konsolenmenü / UI | Benutzerführung über ein strukturiertes Textmenü (Konsole oder einfaches GUI) | 3 |
| M10 | Grundlegende Validierung | Pflichtfelder prüfen, doppelte Trikotnummern verhindern, negative Tore ablehnen | 4 |
| M12 | Abschlusstests & Bugfixes | JUnit-Tests für alle Kernfunktionen, Fehlerbereinigung und Stabilitätsprüfung | 5 |

# 4. Kann-Aufgaben (optionale Erweiterungen)

Die folgenden Funktionen KÖNNEN zusätzlich implementiert werden, wenn die Pflichtfunktionen vollständig abgeschlossen sind. Sie erhöhen die Qualität und den Funktionsumfang der Anwendung, sind aber nicht zwingend erforderlich.

| Nr. | Funktion | Beschreibung | Woche |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | Grafische Benutzeroberfläche (GUI) | JavaFX- oder Swing-basierte Oberfläche statt Konsolenmenü | 3–5 |
| K02 | Transferverwaltung | Spielerwechsel zwischen Mannschaften mit Datum protokollieren | 3 |

# 5. Datenmodell (Entitäten & Beziehungen)

## 5.1 Kernentitäten

| Entität | Wichtige Attribute |
| --- | --- |
| Spieler | id, name, geburtsdatum, position, trikotnummer, mannschaft_id |
| Mannschaft | id, name, liga, gruendungsjahr |
| Trainer | id, name, lizenz, mannschaft_id |
| Spiel | id, datum, uhrzeit, heimmannschaft_id, gastmannschaft_id, tore_heim, tore_gast |
| Mitglied | id, name, eintrittsdatum, beitragsstatus (bezahlt/offen) |

## 5.2 Beziehungen

- Mannschaft 1:n Spieler (eine Mannschaft hat viele Spieler)

- Mannschaft 1:1 Trainer (ein Trainer pro Mannschaft)

- Spiel n:m Mannschaft (Heim und Gast, über Foreign Keys abgebildet)

- Spiel 1:n Tor (optional – für detaillierte Torschützenliste)

# 6. Zeitplan (5 Wochen)

| Zeitraum | Schwerpunkt | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Woche 1 | Grundstruktur & Datenbankmodell | M01, M02, M03 — Entitäten modellieren, ORMLite einrichten, DAOs erstellen, erste CRUD-Operationen testen |
| Woche 2 | Kernfunktionen | M04, M05, M06 — Trainer und Spielplan umsetzen, Ergebnisse speichern, Beziehungen zwischen Entitäten aufbauen |
| Woche 3 | Auswertung & Bedienung | M07, M08, M09 — Mitglieder verwalten, Ligatabelle berechnen, Menüstruktur fertigstellen; optional K02, K05 |
| Woche 4 | Validierung & Statistik | M10, M11 — Eingaben absichern, Spielerstatistiken ausgeben; optional K03, K04, K06, K07 |
| Woche 5 | Tests, Feinschliff & Extras | M12 — JUnit-Tests schreiben, Bugs beheben, Dokumentation; optional K08, K09, K10, GUI (K01) |

# 7. Abnahmekriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Alle Muss-Aufgaben (M01–M12) sind vollständig implementiert und lauffähig

- Die Daten bleiben nach Programmende erhalten (persistente Speicherung)

- Ungültige Eingaben führen zu verständlichen Fehlermeldungen, nicht zum Absturz

- Mindestens 5 JUnit-Tests für Kernfunktionen sind vorhanden und grün

- Die Ligatabelle wird korrekt aus den gespeicherten Spielergebnissen berechnet

- Der Quellcode ist strukturiert, kommentiert und in einem Repository verfügbar

# 8. Technologiestack

| Bereich | Technologie |
| --- | --- |
| Programmiersprache | Java 17+ |
| ORM / Datenbankzugriff | ORMLite 6.x |
| Datenbank | H2 (In-Memory & Datei) oder SQLite |
| Build-Tool | Maven |
| Testing | JUnit 5 |
| IDE | IntelliJ IDEA |
| GUI (optional) | JavaFX oder Swing (Kann-Aufgabe K01) |